AIY黑客松·开发第四步

协作分工卡使用指南

填完不内耗，全队清楚谁干什么

一、为什么分工比技术更重要？

你肯定见过这种队：

• 3个人都在写代码，没人画界面，路演时评委说"看不懂你们做了啥"

• 一个人干了大部分活，另外的人全程划水，路演时连项目都讲不明白

• 每次有人想加功能就吵半小时，最后谁声音大听谁的

• 到最后发现核心功能还没通，但没人知道进度卡在哪了

这些问题不是技术问题，是分工问题。

开发时间看着不短，但扣掉睡觉、吃饭休息、路演准备，真正能干活的时间很有限。如果全队配合好，等于把每个人的时间乘起来用；如果各干各的、重复劳动、互相等，可能还不如一个人做。

填这张卡的意义：让每个人都知道自己该干什么、卡住了找谁、什么时候要交什么。

二、黑客松到底有哪些活儿要干？

大多数没参加过黑客松的同学，脑子里只有"写代码"三个字。实际上一个能路演的 AI 项目至少有 6 大类、20 多项工作。先看全貌，再分工。

📋 A. 方案设计类

| 序号 | 具体活儿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 确定产品功能清单 | 从问题定义卡出发，列出要做哪些功能，标出哪个是核心功能 |
| A2 | 画产品流程图 | 用户从打开到看到结果，中间经过哪几步（可以用纸笔/白板/在线工具） |
| A3 | 定 MVP 边界 | 开发时间有限做不完所有功能——哪些是"必须有"的，哪些是"有时间再加"的 |
| A4 | 技术选型 | 用什么 AI 工具（大模型/扣子 Coze/MiniMax/即梦等）、用什么开发方式（代码/无代码/低代码） |

💻 B. 核心开发类

| 序号 | 具体活儿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 搭项目框架 | 建好项目文件结构、配好环境，让所有人能往里面填东西 |
| B2 | 对接 AI 能力 | 调通 AI 工具的 API 或工作流，确保能输入数据、拿到结果 |
| B3 | 写核心逻辑 | 把用户输入→AI处理→输出结果这条主线跑通 |
| B4 | 准备数据/素材 | 测试用的样例数据、提示词模板、示例图片等 |

🎨 C. 界面与体验类

| 序号 | 具体活儿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 画界面草图 | 每个页面长什么样——纸笔草图就行，不用精美 |
| C2 | 实现界面 | 用代码或无代码工具把界面搭出来 |
| C3 | 写界面文案 | 按钮叫什么、提示语怎么写、出错时怎么提示用户 |

🔍 D. 调研与内容类

| 序号 | 具体活儿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 用户调研 | 找到目标用户（或类似的人），问他们：这个痛点是真的吗？你现在怎么解决？ |
| D2 | 竞品/同类方案调研 | 看看有没有类似产品，它们怎么做的、哪里不好用 |
| D3 | 量化数据收集 | 找到能说明问题严重性的数据（如"XX%的中学生遇到过这个问题"） |
| D4 | 伦理与公平性分析 | 方案会不会让某些人更不方便？数据有没有偏见风险？ |

🧪 E. 测试与打磨类

| 序号 | 具体活儿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 功能测试 | 每个功能跑一遍，能不能用、结果对不对 |
| E2 | 边界测试 | 用户乱输入会怎样？空数据会崩吗？AI 返回错误怎么办？ |
| E3 | 体验打磨 | 界面顺不顺手、加载等久了怎么办、有没有引导提示 |

🎤 F. 路演准备类

| 序号 | 具体活儿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 写路演大纲 | 10分钟讲什么、每部分讲多久、谁讲哪部分 |
| F2 | 做路演 PPT | 控制在 5-8 页，每页一个重点，多用画面少用文字 |
| F3 | 准备现场演示 | Demo 要能在现场跑通——提前想好网络断了怎么办 |
| F4 | 预演答辩 | 评委可能问什么？提前想 5 个问题的答案 |
| F5 | 准备备用方案 | 现场演示失败时的录屏备用、网络断了的离线方案 |

看完这张表你会发现：黑客松不只有写代码。非技术同学能干的活占了将近一半（A、C、D、F 类），而且这些活儿直接决定路演成绩。

三、5 个职能角色

上面 20 多项工作怎么分？先认识 5 个职能角色。一个人可以兼多个角色，但每个角色都得有人管。

🧭 角色一：项目统筹（PM）

• 管什么：时间、进度、决策、对外沟通

• 主要负责：确定产品功能清单、定 MVP 边界、写路演大纲

• 什么时候做什么：开局拉全队填卡、中间每隔几小时拉同步会、卡住时拍板砍功能还是换方案、负责和导师/工作人员沟通

• 什么样的人适合：不是技术最强的，但是最靠谱的、能催人又不让人烦的

⚠️ 常见坑：PM 觉得自己技术不行就只管催进度，自己没活干。好的 PM 在空闲时帮所有人——测试、查资料、写文案、准备路演材料。

💻 角色二：技术实现

• 管什么：让产品能跑起来

• 主要负责：技术选型、搭项目框架、对接 AI 能力、写核心逻辑

• 什么时候做什么：开局搭框架、调通AI能力、跑通核心功能主线

• 什么样的人适合：会写代码的，或者会用 AI 编程工具（Cursor/Claude/扣子 Coze）搭东西的

⚠️ 常见坑：技术同学闷头写代码不沟通，写到一半发现方向偏了。好的技术同学每 2-3 小时主动同步一次进度。

🎨 角色三：体验设计

• 管什么：用户看到和摸到的一切

• 主要负责：画产品流程图、画界面草图、实现界面、写界面文案、体验打磨

• 什么时候做什么：开局画流程图和界面草图 → 技术搭框架时同步做界面 → 后期打磨体验

• 什么样的人适合：审美好的、会用设计工具（Figma/Canva/即时设计）或无代码工具的、对文字敏感的

⚠️ 常见坑：设计同学画完界面就没事了。好的设计同学后期兼测试——因为只有体验设计者最清楚用户该看到什么。

🎤 角色四：路演主导

• 管什么：让评委 10 分钟内听懂、认可你们的项目

• 主要负责：写路演大纲、做路演 PPT、准备现场演示、预演答辩、准备备用方案

• 什么时候做什么：前半程参与开发讨论（得懂项目才能讲好），后半程（大约最后 1/3 时间）全职准备路演

• 什么样的人适合：表达清楚的、对项目全貌有理解的、不怯场的

⚠️ 常见坑：路演同学全程不参与开发，最后才来问"你们做了啥"。讲不出细节，评委一问就露馅。

🔍 角色五：调研与内容

• 管什么：让方案有根有据，不是拍脑袋

• 主要负责：用户调研、竞品调研、量化数据收集、伦理与公平性分析、准备测试素材

• 什么时候做什么：开局做用户和竞品调研（为方案设计提供依据），中期准备测试数据，后期补充路演需要的数据和案例

• 什么样的人适合：会查资料的、会和人聊天的、对数据敏感的

⚠️ 常见坑：调研同学查了一堆资料但没和团队分享。好的调研同学每完成一个调研就把结论贴在团队群里，1-2 句话说清楚。

四、不同人数怎么分？

2 人队

| 角色 | 主要负责的工作 |
| --- | --- |
| 技术实现 | 技术选型、搭框架、对接AI、写核心逻辑 |
| 统筹+路演+设计+调研 | 功能清单、MVP边界、画流程图、画界面、实现界面、用户调研、竞品调研、路演全套 |

2 人队的核心：一个人死磕技术，另一个人把其余所有事扛起来。路演由非技术同学讲。

3 人队

| 角色 | 主要负责的工作 |
| --- | --- |
| 技术实现 | 技术选型、搭框架、对接AI、写核心逻辑 |
| 体验设计+路演 | 画流程图、画界面、实现界面、写界面文案、体验打磨、路演全套 |
| 统筹+调研+测试 | 功能清单、MVP边界、用户调研、竞品调研、量化数据、伦理分析、准备测试素材、功能测试、边界测试 |

3 人队的核心：PM 和调研合并，设计和路演合并。PM 空闲时帮技术测试。

4 人队（最推荐）

| 角色 | 主要负责的工作 |
| --- | --- |
| 项目统筹 | 功能清单、MVP边界、写路演大纲、对外沟通、主持同步会 |
| 技术实现 | 技术选型、搭框架、对接AI、写核心逻辑 |
| 体验设计+路演 | 画流程图、画界面、实现界面、写界面文案、体验打磨、路演PPT+演示+答辩+备用方案 |
| 调研+测试 | 用户调研、竞品调研、量化数据、伦理分析、准备测试素材、功能测试、边界测试 |

4 人队的核心：每个角色职责清晰，PM 空闲时支援所有人。

5 人队

| 角色 | 主要负责的工作 |
| --- | --- |
| 项目统筹 | 功能清单、MVP边界、写路演大纲、对外沟通 |
| 技术实现 | 技术选型、搭框架、对接AI、写核心逻辑 |
| 体验设计 | 画流程图、画界面、实现界面、写界面文案、体验打磨 |
| 调研与内容 | 用户调研、竞品调研、量化数据、伦理分析、准备测试素材 |
| 路演+测试 | 路演全套（PPT+演示+答辩+备用方案）、功能测试、边界测试 |

5 人队的核心：路演和测试合并成独立角色，设计专注界面。⚠️ 5 人队要小心"人浮于事"——每个人都得有实质活儿。

五、大致流程：按板块走，每个板块有主 R

主 R（主负责人）= 这个板块谁拍板、谁推进。其他人配合，但主 R 对结果负责。 以下流程不写死具体时间——你们根据自己的节奏走，但板块顺序不能乱。

板块一：方案定稿 ▎主 R：项目统筹

全队一起做的事：

• 对着问题定义卡，确认要做的核心功能是什么

• 列出功能清单，标出"必须有"和"有时间再加"

• 确认技术选型（用什么 AI 工具、怎么开发）

主 R 负责的事：

• 拍板砍功能：有人想加功能时，对着问题定义卡判断——这个功能能解决卡上写的那个麻烦吗？不能就砍

• 填完协作分工卡

产出：一张全队都认的功能清单 + 分工表

💡 这个板块大约需要 30-60 分钟。超过 1 小时还没定下来，PM 直接拍板，先做最核心的。

板块二：开发启动 ▎主 R：技术实现

全队一起做的事：

• 体验设计同学画流程图和界面草图（和技术同步，不等代码出来才画）

• 调研同学开始用户/竞品调研

主 R 负责的事：

• 搭项目框架

• 调通 AI 能力（这一步最关键——AI 能力跑不通，后面全白搭）

• 跑通"用户输入→AI处理→输出结果"这条主线

产出：一个能跑通主线的骨架（界面可以很丑，数据可以是假的，但流程必须通）

💡 这是整个黑客松最关键的板块。主线跑通了，后面就是往里填内容；跑不通，得立刻换方案。

板块三：功能填充 ▎主 R：技术实现

全队一起做的事：

• 体验设计同学开始实现界面（把草图变成真的界面）

• 调研同学准备测试数据、补充竞品分析

• PM 开始写路演大纲初稿

主 R 负责的事：

• 把核心功能做完整（不是"能跑"，而是"能用"）

• 处理边界情况（空输入、错误输入、AI 返回异常）

产出：一个核心功能完整可用的版本

💡 这个板块时间最长。技术同学最容易在这阶段闷头写代码不沟通——PM 每 2-3 小时主动问一次进度。

板块四：测试与打磨 ▎主 R：体验设计

全队一起做的事：

• 全队一起做功能测试（每人跑一遍完整流程）

• 调研同学做边界测试（故意乱输入看会不会崩）

主 R 负责的事：

• 打磨体验：界面顺不顺手、加载等久了有没有提示、出错时怎么引导用户

• 确保路演演示路径能跑通

产出：一个能现场演示的版本

💡 到这个板块，技术实现同学退居二线支援，体验设计和路演同学冲到一线。

板块五：路演冲刺 ▎主 R：路演主导

全队一起做的事：

• 全队配合路演同学预演（路演同学讲，其他人假装评委提问）

• 技术同学准备备用方案（现场演示失败时的 Plan B）

• PM 确认所有人对项目细节都了解（答辩时评委可能问任何人）

主 R 负责的事：

• 完成路演 PPT

• 现场演示彩排至少 2 遍

• 准备 5 个评委可能问的问题的答案

产出：一份 10 分钟路演材料 + 现场演示准备就绪

💡 路演同学需要全职准备路演。如果路演同学之前还在写代码，这时候必须交接。

六、5 分钟同步会：全队不散架的关键

这是黑客松团队最关键的一个机制。

怎么开？

• PM 主持，全队站着围一圈（或在线开会）

• 每人 1 分钟说三件事：我做了什么 → 我接下来做什么 → 我有没有卡住

• PM 最后 1 分钟：有没有需要全队讨论的事？卡住的怎么解决？

多久开一次？

• 开发阶段：每 3-4 小时一次

• 路演准备阶段：每 1-2 小时一次

同步会的 3 条铁律

1. 只同步进度，不讨论方案——讨论另找时间，同步会超 5 分钟就是失败

2. 卡住了当场说——别自己憋着，全队帮你解决

3. PM 记录进度——简单记在协作分工卡背面或团队群里：谁完成了什么、谁卡在哪

七、4 个翻车场景和预案

翻车 1：有人划水

表现：某个人全程不知道干什么，或者一直"在查资料"但没产出。

预案：PM 在第一个同步会就发现问题。给划水同学一个具体、明确、限时的小任务——"帮我把这 5 个竞品的功能列成表格，1 小时内给我"。如果连续两个任务都完不成，PM 重新分配活儿，别等。

翻车 2：有人想加功能

表现：开发到一半，有人说"我们要不加个 XX 功能吧，感觉挺酷的"。

预案：PM 对着问题定义卡第 7 题（一句话项目）判断——这个功能能解决卡上写的那个麻烦吗？不能就直接砍。能的话也得问：砍掉哪个已有功能来换？开发时间有限，做不了更多了。

翻车 3：技术卡住

表现：技术同学连续 2 小时没进展，越搞越急。

预案：

• 技术同学主动在同步会说"我卡在XX"

• 全队帮你想：换一个 AI 工具？简化一下逻辑？用现成的代码改？

• 如果 1 小时还解决不了，PM 拍板换方案——做不了图像识别就改成文字输入，做不了实时就改成提交后返回

• 记住：能演示的简单版本，永远好过一个做了一半的完美项目

翻车 4：路演同学讲不明白

表现：路演同学背了稿子但讲得像念说明书，评委问细节就卡壳。

预案：路演同学必须从板块一就参与方案讨论。PM 安排路演同学在开发阶段至少给全队做 2 次"项目介绍"练习——第一次讲给队友听，队友假装不懂追问；第二次讲给不熟悉项目的人听（找导师或工作人员），看对方能不能听懂。